Uusia virkistysmahdollisuuksia teemahanke

Paimionjoki-yhdistys ry: Marttilan laituri ja Karinaisten jokipolku

Hankeraportti / 2021

Hankkeessa toteutettiin Marttilan Kumpulanrannan jokipolulle laituri. Laiturista pyydettiin kolme tarjousta, joista hyväksyttiin paikallisen yrityksen Silver Riverin tarjous. Silver River toteutti laiturin rakentamisen sekä paikalleen asentamisen Jokipolun nuotiopaikan rantaan. Laiturin nostosta maihin talveksi ja laskusta vesille keväällä tulee vastaamaan Marttilan Kunta.

Laituria päästiin testaamaan laiturin avajaisissa Marttilan härkähumu viikon Joki-illassa, johon otti osaa noin 30 henkeä. Sekä Silver Riverin ja Paimionjoki-yhdistyksen järjestämällä melontaretkellä, jossa mukana 12 osallistujaa.

Hankkeeseen kuului myös täysin uuden jokipolun perustaminen Pöytyän Karinaisiin. Polku saatiin valmiiksi elokuussa 2021, opastaulu saatiin paikoilleen syyskuun lopulla. Polku kulkee Tarvasjoen maisemissa pääasiassa Isontuvan jäätelön mailla.
Pusikon raivausta tehtiin polun keskiosassa, alku ja loppuosa polusta kulkee lehmien laitumilla sekä pellonreunassa. Laidunaitojen ylitysrappusia rakennettiin 3 kpl. Kolme pienehköä siltaa tehtiin ojien ylityksiin. Koskialueelle ja sieltä pois pääsemiseksi rakennettiin kaidetta sekä rappuset jyrkkään savirinteeseen.  Polku viitoitettiin selkeästi ja sen varteen teetettiin kolme taulua, josta löytyy selkeät ohjeet polulla kulkemiseen. Polun P-alueen yhteyteen pystytettiin opastaulu, josta löytyy tietoa alueen historiasta ja luonnosta sekä kartta polusta.

Jokipolun avajaiset pidettiin 14.8. Tapahtumaan otti osaa noin 40 hlö. Isontuvan jäätelöbaari oli avoinna, naapurin kaunis museotupa Vanha-Värri oli avoinna ja polulla järjestettiin kaksi opastettua kierrosta.

Hankerahalla hankittiin olemassa olevaan telttakatokseen kaksi sivuseinää suojaamaan sateelta ja tuulelta sekä katoksen painoille kantokassit, samalta toimijalta, josta itse katos on aikanaan hankittu.